

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | Hemos avanzado en el código tanto como en la documentación, nos ajustamos a conocer una nueva metodología ágil llamada xp, la cual hemos ido aprendiendo de esta y también a su vez en las tecnologías que utilizaremos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Debido a que ya tenemos los requerimientos, nuestro objetivo es transformarlos en historias de usuario las cuales serán posteriormente desarrolladas dentro del código. Actualmente se encuentra en curso debido a que ya diseñamos algunas y ya se encuentran desarrolladas. |
| Metodología | Por medio de la metodología XP, nos facilitará el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto debido a que promueve la entrega continua de avances. |
| Evidencias de avance | Actualmente estamos trabajando con la plataforma Trello, para las evidencias de la documentación e historias de usuario del sistema: <https://trello.com/invite/b/68bb4ec30fed3089361ae5c0/ATTI59bb126745176887ebdb86f81b734faa60D62B58/capstone>  Y las evidencias del Proyecto que se encuentran en el repositorio de GitHub, donde están los documentos grupales e individuales y el codigo del sistema: <https://github.com/Shigaxz/Capstone-Project> |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Programación y desarrollo de software, Gestión de base de datos, Toma y análisis de requerimientos, Metodologías Ágiles(XP) | Definición del proyecto, Toma de requerimientos, Análisis de los requerimientos, Diseño de prototipos e Historias de usuario, Desarrollo del software, Feedback | Recursos técnicos como computadores, softwares, lenguajes y frameworks, Recursos de gestión como los requerimientos, Feedback de los Stakeholders, documentación de lenguajes/frameworks, Recursos humanos. | El proyecto contará con una duración aproximada de 16 semanas hasta que se deba presentar el MVP en la demo day | Piero Valdes sera el Lider y responsable de asistir a las reuniones con los stakeholders, Diseñador de software Enzo Sabattini, Desarrollador de software Valentin Cabrera | Uno de los facilitadores es que todos los semestres hemos trabajo con proyectos, por lo que estamos acostumbrados al ritmo de trabajo de los proyectos. | Planificación del Proyecto: completado,  Diseño de software: completado,  Diseño de historias de usuarios: En curso  Desarrollo de historias de usuarios: En curso | Los ajustes que hicimos en el avance del proyecto fue cambiar la metodología debido a que nuestra profesora guía nos planteó, que a lo definido se acomodaba más XP, que Scrum |

**2. Monitoreo del Plan de Trabajo**

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los factores que han facilitado el desarrollo de nuestro proyecto es, a lo largo de casi todos los semestres anteriores, hemos desarrollado proyectos semestrales en distintas asignaturas. Por otro lado, uno de los factores que han dificultado el proceso ha sido la estructuración de la metodología de trabajo. Aunque conocemos conceptos generales sobre las metodologías ágiles, no hemos trabajado tanto con estas debido a que siempre predominó la metodología tradicional. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: En el desarrollo de nuestro plan de trabajo realizamos un ajuste en relación con la metodología a utilizar. Primero habíamos considerado trabajar con Scrum, pero, tras analizar las características de nuestro proyecto y con la guía de nuestra docente, decidimos cambiar a la metodología XP |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:De momento no tenemos ninguna actividad no iniciada o retrasada, hasta el momento hemos trabajado y avanzado de buena forma. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)